|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **FASE** | **Atividades – Execução e Apresentação** |
| 27/10 | 1 | **FASE 1**  Levantamento de dados para o site |
| 1º/11  (aula dupla) | 1 | **FASE 1**  Criação do banco de dados |
| 03/11 | 1 | **FASE 1**  Mapa do site |
| 08/11  (aula dupla) | 2 | **FASE 2 / 3**  Desenho da diagramação do site  Desenvolvimento do HTML com CSS do sistema |
| 10/11 | 2 | **FASE 2**  Criação do banco no MySQL  Desenvolvimento do acesso à área restrita do sistema (login e segurança) |
| 17/11 | 2 | **FASE 2**  Inserção de dados-base no sistema e amostragem de dados-base |
| 22/11  (aula dupla) | 2 | **FASE 2**  Inserção de dados-relacionados e alteração de dados-base e dados-relacionados no sistema |
| 24/11 | 2 | **FASE 2**  Registro das vendas  Carrinho de compras |
| 29/11  (aula dupla) | 3 | **FASE 3**  Montagem da documentação técnica do sistema – descrição e manual do sistema |
| 1º/12 |  | Entrega do Projeto Final |